# 温室控制项目进展与未来方向

可更新知识驱动的 LLM Intent-RSPC 温室控制框架 | 项目状态审阅稿

| 项目项 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 工作目录 | D:\My_Project\Greenhouse_Project\GreenLight-Gym2-LLM05 |
| 文档日期 | 2026-05-18 |
| 主线定位 | LLM 输出可验证高层控制意图；确定性模块生成目标轨迹；RSPC/fallback/guardrail 负责安全滚动执行。 |
| 当前基线 | llm_rspc_v2 作为 v2-safe baseline；strict hot-dry proposer 仅作为实验 alias。 |

一句话结论 项目已经从“局部阈值修补”推进到“冻结评估 + 机制审计 + Intent-RSPC 架构升级”的阶段。当前安全基线可继续保留；strict hot-dry proposer 有安全的小幅正信号，但收益太稀疏，暂不建议并入默认主控制器。下一步应扩大 stress split 验证，并把主要优化重心转向动作候选评分函数和 Forecast Window / Ensemble Scoring。

# 1. 项目当前定位

论文与工程主线建议固定为：可更新知识驱动的 LLM Intent-RSPC 温室控制框架。

LLM 不作为直接连续动作控制器，而是输出场景、目标区间、优先级、硬约束和轨迹形状等可验证控制意图。

确定性模块把控制意图转换成候选目标轨迹，也就是目标状态 profile，再交给底层滚动控制评估。

RSPC / fallback / guardrail 负责每一步动作选择、安全兜底和滚动执行。

知识库后续以 crop card / playbook 方式更新，不优先做在线 LoRA 或不受控 RAG。

| 模块 | 当前角色 | 边界判断 |
| --- | --- | --- |
| LLM-RSPC | 主控制器路线 | LLM 做高层意图与目标规划；RSPC 做动作层安全执行。 |
| Tomato Safety v2 | 末端安全护栏 | 针对番茄低 RH、高 VPD、高温、结露/冠层露点风险做 opt-in 修正。 |
| MC-SERO Shadow | 诊断器 | 只生成机制候选和 margin，不接管 selected_control。 |
| HEM | 经验库框架 | 当前暂停收益叙事，未来可升级为 Scenario Knowledge Hub。 |
| PPO | 诊断镜子 | 不是最终教师，也不是论文强 baseline；正式对比前需重新调参或补强 RL baseline。 |

# 2. 当前整体控制流程

流程解释 项目现在不是“LLM 给动作 -> 直接执行”。真实流程是：LLM 给高层计划，Setpoint/Intent Contract 约束和清洗计划，RSPC/fallback 生成候选动作，guardrail/Tomato Safety v2 再做安全兜底，最后用 frozen plan cache 和 strict replay 验证改动是否可靠。

| 状态/天气/作物风险 | LLM 控制意图 Intent Contract | 确定性目标轨迹 Profile Generator | RSPC / Fallback 候选动作 | Guardrail + Tomato Safety v2 安全执行 | Trace + Plan Cache 冻结评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中，Intent Contract 是高层策略表达，Profile Generator 是可审计的目标轨迹生成器，RSPC/fallback 是真正贴近动作的短时滚动执行层。这个分层能解释为什么大模型不适合直接输出精细 profile：它擅长场景理解和知识组合，但不擅长保证每一步连续控制量在物理约束下稳定最优。

# 3. 已完成的关键进展

| 阶段 | 完成内容 | 对项目的意义 |
| --- | --- | --- |
| 可复现评估 | 实现 frozen plan cache、strict replay、shadow invariance、benchmark protocol。 | 隔离 LLM 随机性，公平比较底层控制逻辑。 |
| 安全基线 | 围绕 Tomato Safety v2 修复高温强辐射、热干保湿、冠层露点冲突等问题。 | 形成当前 v2-safe baseline，避免热干优化重新引入高温失控。 |
| 泛化压力测试 | 构建 Regime Stress Suite v1，覆盖 hot-dry、cold-humid、dawn-dew、radiation spike、wind stress 等 regime。 | 避免只把少数测试样本调好后误判为泛化成功。 |
| Intent MVP | 加入 Intent Contract 字段：regime、target_range、priority、constraints、profile_shape、confidence。 | 把 LLM 输出限制为可验证的高层意图，贴合论文主线。 |
| Profile Generator | 实现 constant_hold、hot_dry_protect、shade_cooling、strict_dehumidify_then_relax、night_heat_hold 等候选。 | 把“LLM 意图”与“可复现目标轨迹”连接起来，当前仍以 shadow-only 为主。 |
| 动作层审计 | 完成 profile scorer、安全门、RSPC profile shadow、action scoring audit、post-score override、target-tracking calibration 等诊断链路。 | 逐步定位瓶颈从高层 profile 转向动作候选池和评分函数。 |
| Strict proposer | 新增 llm_rspc_v2_hot_dry_proposer_strict 实验 alias，仅在严重安全热干窗口允许动作层 proposer 接入。 | 验证动作层机制候选能否安全带来热干保湿收益。 |

# 4. 当前实验证据与判断

| 证据项 | 结果摘要 | 当前判断 |
| --- | --- | --- |
| 基础回归检查 | 相关 py_compile 通过；最近一轮核心测试 33 passed, 2 warnings。 | 工程检查可继续作为短期 gate。 |
| Strict holdout replay | 6 个场景、12 条 trace 全部 runtime=0，cache hit=240/240，strict replay ok。 | 冻结评估协议层面可用。 |
| Controlled replay audit | metadata steps=2880，runtime applied=4，unsafe applied=0。 | strict proposer 没有越过安全门。 |
| Holdout effect audit | decision=holdout_positive_signal；d120_s42/s43 有小幅正收益；d180/d240 无退化。 | 有安全小信号，但收益很稀疏。 |
| Sentinel strict audit | 12x240 sentinel 对照中 runtime applied=5，unsafe applied=0。 | 可作为安全回归证据，但不等于最终性能结论。 |
| Score weight sensitivity | safe hot-dry steps=479，safe dry switch steps=69，unsafe switch=0。 | 动作评分权重可能是更有潜力的下一优化点。 |
| Target tracking calibration | triggered=21，improvement steps=1，且存在 unsafe variant rows。 | 信号偏弱，不建议接入真实控制。 |

## 4.1 最近一轮 strict proposer holdout 细节

| 场景 | 触发 | unsafe | cache | runtime | d_reward | d_RHlow | d_VPDhi | 安全退化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015_d120_s42 | 2 | 0 | 240 | 0 | +0.004418 | -0.069768 | +0.031102 | 无 |
| 2015_d120_s43 | 2 | 0 | 240 | 0 | +0.001205 | -0.021440 | -0.013792 | 无 |
| 2015_d180_s42 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2015_d180_s43 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2015_d240_s42 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 2015_d240_s43 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

证据解释 strict proposer 的好处是真实安全门很干净，只在 severe safe hot-dry 行触发；问题是触发太少，收益主要集中在 2015_d120 的 4 个时间步。因此它适合作为实验 alias 保留，不适合现在并入默认 llm_rspc_v2。

# 5. 当前阶段的技术结论

分层路线是合理的。LLM 输出高层意图，确定性模块生成目标轨迹，RSPC/fallback/guardrail 执行动作，比“LLM 直接控动作或直接给 dense profile”更稳。

继续叠 Tomato Safety v2 阈值的边际收益已经下降。之前的反复横跳说明，窄护栏容易对单个样本有效，但可能牺牲泛化。

当前瓶颈更像动作层 candidate/scoring，而不是高层 target profile。Profile Generator 和 scorer 已经能诊断候选，但真正收益要看 RSPC 动作候选池与评分函数能否稳定选出“保湿但安全”的动作。

strict hot-dry proposer 可以证明机制候选有安全接入可能，但当前收益太小，暂不能作为主方法性能提升点。

frozen cache / strict replay 是本项目最重要的工程资产之一。它让后续论文实验可以分清楚是 LLM 高层计划变了，还是底层控制器真的变强了。

# 6. 主要风险与边界

| 风险 | 表现 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 样本调参风险 | 某个窗口 RH-low 降了，但另一个窗口温度或冠层露点退化。 | 继续使用 stress suite、holdout seed、paired delta；不要为单一场景放宽阈值。 |
| 收益过小风险 | strict proposer 安全但只触发 4-5 步，整体指标改善很弱。 | 保留 alias，不并入默认控制器；转向评分函数和候选池机制。 |
| 评估协议风险 | cache miss 或 record/replay 不一致会误判控制器失败。 | 每次扩大实验前先做 cache coverage 和 strict replay check。 |
| baseline 风险 | 当前 PPO 只是诊断镜子，不是最终强基线。 | 论文阶段需重训/调参 PPO/SAC，或补 MPC/MPC+RL baseline。 |
| 知识库叙事风险 | HEM 已实现但当前收益不稳定，Knowledge Hub 未正式上线。 | 先做本地 crop card/playbook，可审计更新，不做在线学习。 |

# 7. 未来优化方向与建议路线

| 优先级 | 工作方向 | 目的 | 进入/退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 冻结 v2-safe baseline 与评估协议 | 保证后续所有收益都能和安全基线 paired 对比。 | strict replay、cache hit、runtime、shadow invariance 必须过。 |
| P1 | 更大 hot-dry stress split 验证 strict proposer | 判断小幅正信号是否泛化，而不是 d120 偶然窗口。 | 若仍稀疏或收益近 0，不再调阈值。 |
| P1 | RSPC/Fallback 动作评分函数校准 | 把优化重心从“加窄护栏”转向“让评分函数选对安全保湿动作”。 | safe dry switch 增加，unsafe switch 保持 0，d180/d240 不退化。 |
| P2 | Forecast Window / Ensemble Scoring | 用逐步天气窗口和扰动集合评估 profile/candidate 的鲁棒性。 | 热干、冷湿、黎明结露等 regime 的 worst-case 风险不恶化。 |
| P2 | Intent Contract 到主动 profile 选择 | 让 LLM 的高层意图真正驱动 deterministic profile，而非只做 shadow metadata。 | 先 shadow replay，再 controlled replay，最后小范围接入。 |
| P3 | Scenario Knowledge Hub | 用 crop card / playbook 实现可更新知识，不重训模型。 | 修改知识文件能改变意图/候选选择，并通过回归测试。 |
| P4 | 论文级基线与消融 | 形成可发表实验设置。 | 完成 36x240、960-step/长周期、强 PPO/SAC/MPC 对比和完整消融。 |

## 7.1 推荐下一步具体动作

不要把 strict proposer 合入默认 llm_rspc_v2；保留为实验 alias。

用 Regime Stress Suite 跑更大的 hot-dry split，至少覆盖 seed42/43/44 中更多高风险窗口。

若 strict proposer 仍只有稀疏小收益，停止调 eligibility，转向 _score_fallback_candidate 的 dry/VPD/temperature/dew 权重校准。

保持 Intent Contract + Profile Generator 的 shadow 证据链，为后续论文消融准备：baseline、Intent only、Profile Generator、Scorer、Forecast Ensemble、Knowledge Hub。

在方法稳定后，再重训或补强 PPO/SAC/MPC baseline，避免最终论文只和弱 PPO 比较。

# 8. 论文主线建议

建议主张 不要声称“LLM 直接控制温室优于 MPC/RL”。更稳的主张是：LLM 作为可更新知识与场景意图调度器，配合确定性 profile 生成、RSPC 安全滚动执行和 frozen evaluation，可在跨 regime 的温室控制中提升可解释性、安全性与可复现评估能力。

| 创新点 | 现在的支撑程度 | 还需要补齐 |
| --- | --- | --- |
| Intent Contract | 已有 MVP 和字段设计。 | 需要更多 invalid/fallback、跨 regime 判别和主动接入实验。 |
| Deterministic Profile Generator | 已有 shadow-only 候选生成与 scorer。 | 需要进入 profile-to-RSPC controlled shadow replay。 |
| RSPC Safe Rollout | 已有 v2-safe baseline、fallback、guardrail、strict proposer alias。 | 需要更系统地校准动作评分函数。 |
| Frozen Plan Evaluation | 已成为核心评估资产。 | 需要在所有正式实验中固定 cache protocol 和报告 cache coverage。 |
| Knowledge Update | 路线清楚，但暂未作为收益主线。 | 需要本地 crop card/playbook 与 knowledge-update 回归测试。 |

# 9. 当前可查证产物

| 类型 | 路径 |
| --- | --- |
| 最终 strict holdout benchmark | gl_gym/result/benchmarks/hot_dry_proposer_strict_holdout_cachefilled_v1_20260517/replay_all_mergedcache.json |
| strict effect audit | gl_gym/result/audits/hot_dry_proposer_strict_holdout_cachefilled_v1_merged_20260517.md |
| controlled replay audit | gl_gym/result/audits/hot_dry_proposer_strict_holdout_cachefilled_v1_controlled_merged_20260517.md |
| 独立 merged holdout cache | gl_gym/result/plan_cache/holdout_seed42_43_hot_dry_qwen_20260517_merged.json |
| 原始项目上下文 | docs/project_context_handoff_20260505.md |
| Stress suite 代码 | gl_gym/experiments/build_regime_stress_suite.py, gl_gym/experiments/run_regime_stress_suite.py |

最终审阅建议 如果你的目标是最终发表论文，下一阶段应该少做“单点阈值优化”，多做“机制层评分与泛化验证”。当前路线是合理的，但必须克制地呈现 strict proposer：它证明了动作层机制候选可以安全接入，但还没有证明显著控制效果提升。